Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

UMOWA (projekt)

zawarta w dniu ………… r. w Bartoszycach pomiędzy:

Szpitalem Powiatowym im Jana Pawła II w Bartoszycach

KRS:0000000740
REGON:000308436
NIP:743-16-41-687
Rejestr ZOZ: 000000015612

reprezentowanym przez:

Sławomira Wójcika – Dyrektora,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………...................................................................................................

NIP: ……………...............……, REGON ……...........…………….,

reprezentowanym przez:

……………..............................................

zwanym dalej Wykonawcą,

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1.	Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie funkcji inżyniera projektu nad realizacją zadania polegającego na wdrożeniu e-usług w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach (dalej: „Zadanie”) w ramach którego wyodrębniono następujące elementy:

- Wdrożenie systemu informatycznego obejmującego następujące moduły:

- KRN Integracja,

- eZwolnienia,

- AP-KOLCE,

- AP-DILO integracja,

- Integracja urządzeń PACS,

- Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM),

- Archiwum Elektronicznej Dokumentacji Medycznej,

- Moduł integracji z P1 elektroniczna karta informacyjna z wizyty (dokumenty HL7 CDA , skierowania, recepty ),

- e-USŁUGI (e-Obchód, e-Kontrahent, e-Samokontrola, e-Wyniki, e-Wywiad, e-Dokumentacja),

- Oprogramowanie systemowe (Oprogramowanie bazy danych, Systemy operacyjne serwerów, System analizy bezpieczeństwa),

- Adaptacja budowlana serwerowni,

- Zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem, w tym zakup infrastruktury serwerowej: Serwery, Macierz dyskowa, UPS, Dysk sieciowy NAS, Switch dostępowy, Switch SAN, Stacje robocze all in one, Laptopy, Tablety, FireWall /UTM, AP, Kontroler AP, Drukarki, Sejf ogniotrwały, Szafa 42U,

- Przeszkolenie co najmniej 120 pracowników Zamawiającego w tym 65 kobiet oraz 55 mężczyzn w zakresie wykorzystania dostarczonych e-usług oraz kompetencji w zakresie standardów HL7 CDA i IHE.

- W ramach realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

- szczegółowego zapoznania się z umową o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie 
e-usług w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach”, zwanego dalej także „Projektem”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020,

- opracowania opisu/ów przedmiotu zamówienia dla przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu oraz z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego oraz zasadami obowiązującymi w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

- konsultacji w zakresie przygotowania projektów umów na dostawę oprogramowania oraz sprzętu komputerowego i przeprowadzenia prac wdrożeniowych w ramach Projektu,

- wsparcia Zamawiającego w udzielaniu wyjaśnień dotyczących treści SIWZ poprzez odpowiedzi na pytania zadawane przez oferentów w trakcie trwania postępowania, termin na udzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów wynosi maksymalnie 3 dni licząc od dnia przesłania pytania do Wykonawcy,

- wsparcia Zamawiającego w przygotowaniu projektów odpowiedzi na wniesione odwołania przez uczestników postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz uczestnictwo w rozprawach w Krajowej Izbie Odwoławczej,

- sprawowania nadzoru technicznego nad pracami i jakością ich wykonywania podczas realizacji i wdrożenia Projektu w zakresie zgodności z założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie Projektu wraz z załącznikami, w tym systematyczną kontrolę rzeczowej realizacji Projektu,

- wsparcia Zamawiającego w weryfikacji merytorycznej zgodności przedmiotu objętego umową z wykonawcą/wykonawcami zadania w zakresie odpowiedniej do deklarowanej w ofercie jakości zastosowanych rozwiązań, liczby, klas urządzeń i instalacji, poprawności ich montażu oraz konfiguracji zgodnej z zamierzonym efektem działania, starannego przygotowania zbudowanego systemu do wdrożenia, przeprowadzenia procesu wdrożenia systemu,  potwierdzenia  uzyskania efektów, szkolenia pracowników Zamawiającego, dokonania czynności odbiorów cząstkowych oraz odbioru końcowego,

- ścisłej współpracy i komunikacji z Kierownikiem Projektu po stronie Zamawiającego w celu nadzoru nad organizacyjną i terminową zgodnością Projektu z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz zapewnienia przestrzegania obowiązków i zaleceń wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu, w tym niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji Projektu oraz możliwościach faktycznych i prawnych rozwiązania problemów,

- sprawowania nadzoru nad uruchomieniem poszczególnych elementów Projektu,

- wsparcia Zamawiającego w kontrolowaniu wykonania usług w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną, umową o dofinansowanie Projektu oraz warunkami zawartej umowy/zawartych umów z wykonawcą/wykonawcami zadania,

- wsparcia Zamawiającego w przygotowaniu informacji o koniecznych i możliwych do wprowadzenia zmianach i korektach związanych z realizacją Zadania wraz z merytorycznym uzasadnieniem, celem zatwierdzenia i dopuszczenia wnioskowanych zmian przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

- wsparcia Zamawiającego w przygotowaniu dokumentów zarządczych zgodnie z metodyką Prince2:2009 lub równoważną,

- udziału w okresie realizacji przedmiotu umowy w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania, w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą i inne podmioty upoważnione do kontroli realizacji Projektu,

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku w wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków, terminów i obowiązków wynikających z Zasad realizacji projektu własnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 oraz wszelkich aktów i umów, do których przestrzegania jest zobowiązany Zamawiający jako Beneficjent.

- Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, wiadomości o przebiegu wykonywania przez niego umowy i umożliwienia dokonywania kontroli prawidłowości wykonania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do gromadzenia, oznaczania i przekazywania Zamawiającemu dokumentów sporządzanych przez siebie oraz otrzymywanych w ramach Projektu w sposób wskazany przez Zamawiającego, w terminach i na zasadach przewidzianych niniejszą umową oraz umową o dofinansowanie Projektu.

- Wykonawca przyjmuje do wykonania bez zastrzeżeń Przedmiot umowy w zakresie zgodnym ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy realizowany jest jako część projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: RPWM.03.02.00-28-0004/19-00 z dnia 28.02.2020r.

§ 2.

TERMIN REALIZACJI

- Termin realizacji Przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizowania Przedmiotu umowy w następujących terminach:

- przygotowanie opisu/opisów przedmiotu zamówienia niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych na wybór wykonawcy/wykonawców zadania w maksymalnym terminie 35 dni licząc od dnia podpisania umowy,

- nadzór nad wykonaniem Zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 
31 grudnia 2021 r.

- Termin realizacji Przedmiotu umowy może ulec zmianie, w szczególności przedłużeniu, w zależności od wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy lub w sytuacjach przewidzianych w niniejszej umowie, wynikających w dużej mierze z realizacji umowy zawartej z wykonawcą/wykonawcami nadzorowanego zadania.

§ 3.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1.	Zamawiający zobowiązuje się do:

- wydania Wykonawcy znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego dokumentacji niezbędnej do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy takiej jak: umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym jako Beneficjentem a Instytucją Wdrażającą, harmonogram i budżet wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności Projektu,

- współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji Przedmiotu umowy,

- zapewnienia zaangażowania swoich pracowników lub innych wyznaczonych osób w terminach i wymiarze czasowym niezbędnym do realizacji Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, o ile nie będzie to prowadziło do naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów o czasie pracy określonych w kodeksie pracy i w przepisach szczególnych,

- podejmowania decyzji związanych z realizacją przedmiotu umowy w terminach umożliwiających ich prowadzenie zgodnie z harmonogramem Projektu.

2.	Wykonawca zobowiązany jest do:

  - zrealizowania usług określonych w niniejszej umowie, zgodnie z Wytycznymi Zamawiającego, z zachowaniem przepisów polskiego i europejskiego prawa, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisami wykonawczymi,

  - zapewnienia realizacji umowy przez zespół osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, którego zadaniem będzie wykonywanie czynności związanych z realizacją umowy, wykazujących się odpowiednim doświadczeniem, wymaganym w opisie przedmiotu zamówienia,

  - udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji prac w terminie 3 dni od pisemnego zgłoszenia żądania przez Zamawiającego,

  - bieżącego informowania Zamawiającego o prawdopodobnych przyszłych zdarzeniach i okolicznościach, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację Projektu,

  - wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z zachowaniem najwyższej staranności i standardów właściwych dla tego rodzaju usług,

  - wykonywania prac terminowo, zgodnie z podjętymi przez Zamawiającego zobowiązaniami oraz wymogami prawa i niniejszej umowy.

3.	Wykonawca wykona niniejszą umowę w oparciu o informacje dostarczone przez Zamawiającego oraz decyzje przez niego podjęte w trakcie realizacji umowy.

4.	Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie materiały i dokumenty, w których posiadanie wejdzie w związku z wykonywaniem niniejszej umowy pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zwróci je Zamawiającemu nie później niż w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy.

5.	Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. W przypadku gdy w toku realizacji umowy zaistnieje konieczność dostępu do danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, Strony podpiszą odrębną umowę w tym zakresie.

6.	Zamawiający w każdym czasie trwania umowy ma prawo do kontroli prawidłowości wykonywania obowiązków Wykonawcy. Jeśli w trakcie realizacji umowy Zamawiający zauważy lub podejrzewać będzie przyjęcie nieprawidłowych założeń lub podjęcie niewłaściwej decyzji przez Wykonawcę, niezwłocznie przekaże Wykonawcy odpowiednią pisemną informację w tym zakresie, a Wykonawca zobowiązany jest do merytorycznego ustosunkowania się odnośnie zarzutów zawartych w pisemnej informacji w terminie 3 dni licząc od dnia otrzymania pisemnej informacji.

7.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie Przedmiotu niniejszej umowy.

8.	W przypadku, gdy w trakcie trwania niniejszej umowy, zmianie ulegną akty prawne będące podstawą sporządzenia dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zgodność dokumentacji z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jej odbioru, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 umowy.

§ 4.

NADZÓR

    - Osobą odpowiedzialną za przebieg realizacji Przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik Projektu ……………..........…………….., tel. …………............……………….., e-mail: …………

    - Osobą odpowiedzialną za przebieg realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest ……………………......................, tel. ……………............., e-mail: ……………….

    - Wykonawca nie może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w ofercie – załączniku nr 1 do niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

    - Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach:

  - śmierci, choroby lub wypadku kluczowego specjalisty,

  - jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja z pracy, itp.).

    - Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez niego obowiązków wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawca dokona zmiany kluczowego specjalisty w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania zmiany specjalisty.

    - W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany kluczowego specjalisty, osoba która go zastąpi, musi spełniać wymagania stawiane dla danego specjalisty określone w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

    - Zmiana kluczowego specjalisty nie wymaga zmiany postanowień niniejszej umowy.

§ 5.

ODBIÓR PRAC

Odbiór prac będzie następował po zakończeniu każdego kwartału poprzez sporządzenie przez Wykonawcę stosownego protokołu odbioru określającego stopień zaawansowania prac, potwierdzonego pisemnie przez Zamawiającego. Protokoły te będą stanowiły podstawę do wystawienia faktur. Do podpisywania protokołów odbioru  w imieniu Zamawiającego upoważniony jest/są:

- ……………

- ……………

§ 6.

WARUNKI PŁATNOŚCI

1.	Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w § 1, na podstawie złożonej oferty wynosi netto  …………. zł (słownie złotych: ……………… złotych 00/100), podatek VAT ….%, tj. …….. zł (słownie złotych: ……………… złotych 00/100), brutto …………….. zł (słownie złotych: ………………. złotych 00/100).

2.	Płatność nastąpi w 7 równych transzach (siedem kwartałów). Kolejne transze wypłacane będą w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, po zakończeniu każdego z kwartałów przypadających w okresie realizacji umowy.

3. Zakres wykonanych prac będzie potwierdzony w protokołach, o którym mowa w § 5. Wykonawca wystawi fakturę na podstawie protokołu odbioru bez zgłoszonych wad.

4. Wykonawca gwarantuje stałość wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca w tytule faktury poda nr umowy.

5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany w opisie płatnika Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę o tym fakcie w terminie 7 dni od skutecznego powstania tej zmiany.

6.	Należność przysługująca Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

7.	Za datę zapłacenia faktury uważać się będzie datę złożenia polecenia przelewu do banku przez Zamawiającego.

§ 7.

KARY UMOWNE

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1,

- zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z Przedmiotu niniejszej umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od umownego terminu ich wykonania, a w przypadku terminów nieuregulowanych umową – od terminu uzgodnionego pomiędzy Stronami lub terminu wyznaczonego przez Zamawiającego,

- zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od terminu uzgodnionego pomiędzy Stronami lub terminu wyznaczonego przez Zamawiającego,

- zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2.	Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. Ewentualne kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie umowy nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1.

5. Strony zgodnie postanawiają, że kary umowne mogą być naliczane i dochodzone także po odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązaniu, a kary naliczone w okresie obowiązywania umowy pozostają w mocy niezależnie od odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązania.

§ 8.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie w sytuacji:

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

2) gdy Wykonawca realizuje prace objęte Przedmiotem umowy w sposób rażąco nierzetelny lub w inny sposób narusza jej postanowienia, w szczególności wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy z opóźnieniem dłuższym niż 7 dni w stosunku do umownych terminów ich wykonania, a w przypadku terminów nieuregulowanych umową – do terminów uzgodnionych pomiędzy Stronami lub terminów wyznaczonych przez Zamawiającego,

3) gdy Wykonawca mimo pisemnego wezwania nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 9.

POUFNOŚĆ I PRAWA AUTORSKIE

1.	Zamawiający zastrzega sobie, aby wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w czasie realizacji przedmiotu umowy, traktowane były jako poufne i nie były wykorzystywane do innych celów ani publikowane, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

2.	Strony zgodnie ustalają, że autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, powstałych wskutek wykonania Przedmiotu umowy, a także autorskie prawa majątkowe do utworów stanowiących samodzielne części innych utworów – stworzonych przez Wykonawcę w wyniku wykonywania obowiązków określonych w umowie – nabywa Zamawiający bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, w polach eksploatacyjnych w szczególności obejmujących:

- utrwalanie utworu w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie i w dowolny sposób,

- zwielokrotnienie (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

- wypożyczanie, najem, dzierżawa utworu lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono, wykorzystanie na stronach internetowych i w utworach multimedialnych,

- wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzanie utworu do obrotu (także w sieci Internet), w tym wielokrotne rozpowszechnianie utworu (w całości i we fragmentach) poprzez jego emisję telewizyjną w programach krajowych i zagranicznych stacji telewizyjnych, także satelitarnych,

- publiczne rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet),

- tłumaczenia, przystosowywania zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w utworze, modyfikowanie utworu, tworzenie w oparciu o utwór innych utworów,

- wprowadzanie utworu do pamięci komputera,

- Zamawiający jest wolny w wyznaczaniu terminu rozpowszechnienia utworów. Nie rozpowszechnianie utworów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie powoduje powrotu praw, o których mowa w ust. 1, oraz własności przedmiotu, na którym utwory utrwalono.

      - Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do niewykonywania, przez czas nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do utworu, co do których autorskie prawa majątkowe przysługują Zamawiającemu. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do niewykonywania: prawa do autorstwa utworu, do udostępnienia go anonimowo, prawa do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

      - Wykonawca niniejszym zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego przez czas nieoznaczony w jego imieniu autorskich praw osobistych.

      - Nabycie praw, o których mowa w ust. 2, obejmuje nabycie prawa do wykonywania praw zależnych przez Zamawiającego, zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz nabycie prawa własności nośników, na których utrwalono utwór.

      - Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, obejmuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do całości utworów, praw zależnych, z tytułu ich eksploatacji na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1 oraz pozostałych uprawnień opisanych w niniejszym paragrafie.

      - Zamawiający jako nabywca praw autorskich ma prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z przekazanych mu przez Wykonawcę praw na osoby trzecie. Dotyczy to tak całości, jak i części składowych utworów.

      - Wykonawca oświadcza, że:

- do opracowania, które powstało w wyniku wykonania niniejszej Umowy, w zakresie 
w jakim stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu nieograniczone prawa autorskie,

- opracowanie nie zawiera niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie jest obciążone prawami osób trzecich.

§ 10.

ZMIANY UMOWY

- Dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i przy wystąpieniu określonych warunków:

- zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, polegająca na przedłużeniu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, o 14 dni – w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, istotnych z punktu widzenia wykonania obowiązku określonego w § 2 ust. 2 pkt 1, jeżeli zmiany te nastąpiły w okresie ostatnich 7 dni przed upływem terminu realizacji obowiązku;

- zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, polegająca na przedłużeniu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, o czas do zakończenia realizacji wszelkich czynności niezbędnych do zakończenia projektu – w przypadku, gdy:

- wprowadzone zostaną zmiany w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

- zmianie ulegnie okres realizacji Projektu i rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą,

- wystąpią (ujawnią się) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniające dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego; w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone

- działania osób trzecich uniemożliwiają wykonanie prac, a Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie takich osób,

- zmiana stawki VAT w sytuacji zmiany stawki VAT wynikającej ze zmian obowiązujących przepisów;

- zmiany w zakresie terminów przewidzianych w § 2 ust. 2 – w przypadku wystąpienia po podpisaniu umowy okoliczności noszących znamiona siły wyższej (w tym m.in. strajku generalnego, kwarantanny, zamknięcia zakładów produkcyjnych, wprowadzenia ograniczeń w przemieszaniu się itp.) tj. zdarzeń, których skutków i wpływu na wykonanie umowy nie dało się przewidzieć, a które znacząco wpływają na możliwość terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 powyżej, każdej ze Stron przysługuje prawo żądania od drugiej Strony dokonania odpowiedniej zmiany Umowy (dalej: „Żądanie zmiany”). Żądanie zmiany składa się wraz z uzasadnieniem – w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. Na pisemne żądanie drugiej Strony złożone nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania przez nią Żądania zmiany, Strona składająca Żądanie zmiany winna niezwłocznie doręczyć drugiej Stronie, księgowe dokumenty źródłowe, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany Umowy. Badanie ww. dokumentów źródłowych nie może trwać dłużej niż 7 dni. Niedoręczenie żądanych dokumentów skutkuje bezskutecznością żądania.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności 
z zachowaniem warunków dopuszczalności zmiany umowy określonych przepisami ustawy.

- W terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentów źródłowych, o którym mowa w ust. 2, Strona która je otrzymała powiadomi drugą Stronę o akceptacji Żądania zmiany i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany wraz z uzasadnieniem.

- W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:

- zmiany kluczowych specjalistów, o których mowa w § 4 ust. 3,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- zmiany redakcyjne umowy.

- Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia umowy zachowują pełna moc i skuteczność.

- Postanowienia umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust.3 zostaną zastąpione, na mocy umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

§ 11.

Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca oświadcza, iż usługę objętą umową będzie wykonywał osobiście, bez pomocy podwykonawców.

lub

(w zależności od treści oferty wykonawcy)

§ 11.

- Wykonawca oświadcza, iż usługę objętą umową będzie wykonywał osobiście i za pomocą podwykonawcy/ów. Za pomocą podwykonawcy/ów Wykonawca będzie wykonywał następujący zakres usługi:

- ……………………………………………………..…………………………………….,

- ……………………………………………………………………………………………

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia projekty umów z podwykonawcami, za pomocą których będzie wykonywał przedmiot umowy, przed ich przystąpieniem do wykonywania usług objętych przedmiotem umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wyłącznie po wcześniejszym uregulowaniu przez Wykonawcę zobowiązań na rzecz podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do dostarczenia Zamawiającemu wraz z wystawioną fakturą pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, o ile jego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie musi zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia, na zasadach określonych w 
art. 143c ust 2 – 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca sprawuje funkcję koordynatora całości zadania i ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za terminowość i jakość usług wykonywanych przez podwykonawców.

§ 12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie, w formie aneksu, z zastrzeżeniem wyjątku określonego w § 4 ust. 7.

2.	Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, dla których Strony nie znajdują polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.	Wykonawca zobowiązuje się, że bez zgody Zamawiającego oraz jego podmiotu tworzącego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności:

- nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacja niniejszej umowy,

2) nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy.

4.	Każda ze stron umowy jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą Stronę o każdorazowej zmianie danych adresowych wskazanych na wstępie umowy. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres uznaje się za doręczoną po upływie 14 dni od daty nadania przesyłki poleconej.

5.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych dla przedmiotu umowy przepisów prawa.

6.	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

Załączniki do niniejszej umowy stanowią:

- oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

- zapytanie ofertowe – załącznik nr 2.

Zamawiający					Wykonawca

Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

- Wykonawca realizując niniejszą umowę zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu realizacji przedmiotu umowy.

- Dane osobowe podane w niniejszej mowie przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 6 RODO, tj. w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiąże podwykonawców, z którymi zawrze umowę o podwykonawstwo, do realizacji przez nich postanowień określonych w ust. 1 i 2.

|  |  | ............................................................................................ |
| --- | --- | --- |
|  |  | czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy |